РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 15.05.2025 г. 34

сл. Криворожье

**Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду**

**2025-2026 годов на территории Криворожского сельского поселения**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду 2025 - 2026 годов, Администрация Криворожского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Криворожского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Разместить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Криворожского сельского поселения на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения Л.К. Донченко

Постановление вносит ведущий специалист

Администрации Криворожского сельского поселения Мягких Т.А.

Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского поселения

от 15.05.2025 г. № 34

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов**

**на территории Криворожского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения |
| 1 | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования  | не позднее 15.05.2025 г. |
| 2 | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду  | до 15.08.2025 г. |
| 3 | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности  | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |
| 4 | Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии  | до 01.11.2025 г. |
| 5 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии  | не позднее 10.09.2025 г. |
| 6 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для объектов здравоохранения  | не позднее 15.09.2025 г. |
| 7 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для объектов образования | не позднее 15.09.2025 г. |
| 8 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для объектов культуры | не позднее 15.09.2025 г. |
| 9 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г.  | не позднее 20.11.2025 |
| 10 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»  | до 01.12.2025 г. |