| СОГЛАСОВАНО Начальник МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» Л.А. Ибрагимов _____ ____________ 2017 года |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации Криворожского сельского поселения С.Д. Луганцев ____ ____________ 2017 года |
| --- | --- | --- |
| ПЛАН проведения противопаводковых мероприятий Криворожского сельского поселения Миллеровского района к весеннему половодью и паводку 2017 года |  |  |

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответствен ный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполне нии. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2017 года: | до 1.02 | Глава Администрации Криворожского сельского поселения | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |
| 2. | Представить на согласование план противопаводковых мероприятий на 2017 год в МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС». | до 1.02 | Глава Администрации Криворожского сельского поселения | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |
| 3. | Откорректировать данные по расчету сил и средств в случае паводка в поселении. | до 1.02 | Глава Администрации Криворожского сельского поселения | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |
| 4. | Обеспечить объекты централизованного водоснабжения месячным запасом реагентов и обеззараживающими средствами | до 3.03 | Директор МУП «ЖКХ Криворожское» | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |
| 5. | Произвести расчет снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | до 15.02 | Глава Администрации Криворожского сельского поселения | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |
| 6. | Организовать подготовку к развертыванию пунктов приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения. | до 20.02. | Глава Администрации Криворожского сельского поселения | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |
| 7. | Отработать порядок взаимодействия с соседними поселениями на период паводка. | до 15.03 | Глава Администрации Криворожского сельского поселения | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |
| 8. | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах готовности на период прохождения паводковых вод доложить в МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС». | до 15.03 | Глава Администрации Криворожского сельского поселения | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |
| 9 | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб. | до 15.03 | Глава Администрации Криворожского сельского поселения | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |
| 10. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления | Глава Администрации Криворожского сельского поселения | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |
| 11. | Администрации Криворожского сельского поселения оборудовать наблюдательные посты, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка. Производить доклад об уровне воды по тел согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 и с 20.00 проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | до 10.02.2017 Ежедневно, в период прохождения паводка | Глава Администрации Криворожского сельского поселения | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |
| 12. | Своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него | Весь период | Глава Администрации Криворожского сельского поселения | МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» |  |

Специалист администрации

Криворожского сельского поселения                                          М.А.Дмитренко