РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2014                                                  №  10	   	                 сл.Криворожье

О внесении изменений в постановление

Администрации Криворожского  сельского поселения

от 14.10.2013 № 82 «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Криворожского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения  от 10.09.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения» и распоряжения Администрации Криворожского сельского поселения от 10.09.2013 № 61  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Криворожского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в приложения к постановлению Администрации Криворожского сельского поселения от 14.10.2013 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» изменения, изложив их в новой редакции.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава  Криворожского

## сельского поселения                                                                    С.Д. Луганцев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Криворожского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Криворожского сельского поселения

от  28.01.2014  № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

| Наименование программы | – | Муниципальная программа Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| Соисполнители программы | – | отсутствуют |
| Участники программы | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| Подпрограммы программы | – | 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства; 2. Благоустройство; 3. Межевание земельных участков; 4.Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты Программы | – | отсутствуют |
| Цель программы | – | Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Криворожское сельское поселение»; создание комфортных условий проживания и отдыха населения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Криворожского сельского поселения; повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование природных ресурсов |
| Задачи программы | – | организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения; приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству; процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками); уровень износа коммунальной инфраструктуры; доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние. |
| Этапы и сроки реализации программы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 2795,6 тыс.рублей тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1774,0 тыс. рублей; 2015 год – 674,6 тыс. рублей; 2016 год – 69,4 тыс. рублей; 2017 год – 69,4 тыс. рублей; 2018 год – 69,4 тыс. рублей; 2019 год – 69,4 тыс. рублей; 2020 год – 69,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 650,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 650,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс.рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского района – 19,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 19,7 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения – 2125,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1104,3 тыс. рублей; 2015 год – 674,6 тыс. рублей; 2016 год – 69,4 тыс. рублей; 2017 год – 69,4 тыс. рублей; 2018 год – 69,4 тыс. рублей; 2019 год – 69,4 тыс. рублей; 2020 год – 69,4 тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Криворожское сельское поселение». Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Криворожское сельское поселение» |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» (далее именуется – Программа) разработана, во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Криворожское сельское поселение находится  на юге-востоке  Миллеровского района Ростовской области. Удаленность сл.Криворожье от районного центра составляет 33 км.

Криворожское сельское поселение расположено в первой (очень теплой) агроклиматической зоне с неустойчивым увлажнением. Зима сравнительно холодная, лето жаркое, сухое.

В прогнозируемом периоде основными направлениями деятельности по обеспечению экологической безопасности будут:

-очистка реки Калитва;

-экологически безопасное размещение производительных сил;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества.

В Криворожском  сельском поселении по состоянию на 01.01.2013 года проживает 3755 человек.

Деятельность организации, предоставляющих коммунальные услуги, характеризуется низким качеством, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Инфраструктура водоснабжения в Криворожском сельском поселении на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени.

Одним из ключевых направлений развития Криворожского сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие района могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Программа содержит мероприятия, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования на территории Криворожского сельского поселения, осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности, устойчивому функционированию естественных экологических систем, защите территорий и населения Криворожского сельского поселения от негативного воздействия вод, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Криворожского сельского поселения, оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, обеспечению сырьевых потребностей хозяйственного комплекса.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений снизит возможный риск возникновения ЧС, улучшит экологическую ситуацию и ситуацию с водопользованием.

Загрязнения водных объектов при отсутствии работы водоочистных сооружений,  ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды, что создает серьезную опасность для здоровья населения.

В состав Криворожского сельского поселения входят тринадцать населенных пунктов, централизованным водоснабжением обеспечено население в 2500 человек. На балансе Криворожского сельского поселения состоит 30,8 км. Водопроводных сетей.  На сегодняшний день деятельность коммунального комплекса  Криворожского сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг. Высокая степень физического износа водопроводных сетей и оборудования приводит к частым авариям. Водопроводные сети требуют капитального ремонта, а выходящее из строя оборудование – замены. Кроме того, изношенность сетей отрицательно сказывается на качестве и составе питьевой воды. Все эти показатели обуславливают необходимость снижения уровня износа объектов коммунального хозяйства и систематического проведения бактериологического исследования питьевой воды.

Электроснабжение потребителей Криворожского сельского поселения осуществляет ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

В 2013 году  проводятся мероприятия по газификации населенных пунктов в сл.Криворожье и в сл.Позднеевка. В 2015-2016 годах планируется разработка проектно-сметной документации на строительство разводящих сетей газопровода в х. Каменка, х. Екатериновка, х.Калиновка и х.Тарадинка.  Источником газоснабжения является согласно технических условий Миллеровомежрайгаз (филиал ОАО «Ростовоблгаз»). Остальные населенные пункты остаются на обеспечении сжиженным газом.

Потребители отапливаются посредством печного отопления.

На сегодняшний день состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования.

В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрения новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунального комплекса становится обеспечение минимально необходимой устойчивости. Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ и модернизации оборудования состоит в том, что тарифы на коммунальные ресурсы являются экономически обоснованными отчасти формально. Амортизационные отчисления занижены из-за отсутствия реальной оценки имущества, в тарифах не в полном объеме учитываются затраты на эксплуатацию значительного числа объектов. Отсутствие обоснованной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения не позволяет рассчитывать на инвестиционную составляющую. Но главный фактор, не позволяющий установить действительно экономически обоснованные тарифы, - низкий уровень доходов населения.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения  денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе поселения и опирающихся на бюджетное финансирование.

Ситуацию с системами хозяйственно - бытовой канализации следует признать относительно неудовлетворительной.

Система централизованного теплоснабжения жилого фонда отсутствует.

Таблица № 1 - Показатели ЖКХ в муниципальном образовании Криворожское сельское поселение

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт. | 8 |
| из них обслуживают жилищный фонд | шт | 8 |
| Водопроводы |  |  |
| Протяженность сетей |  | 30,8 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 5 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 23,9 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных уличным освещением | шт. | 12 |
| Количество светильников | шт. | 150 |

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации»  к  вопросам  местного  значения отнесены:

организация  благоустройства  и  озеленения  территории  сельского поселения;

организация  освещения  населенных пунктов;

организация  ритуальных   услуг  и  содержание мест  захоронений,  поэтому  целесообразно  и  необходимо  использовать программно-целевой метод решения данных вопросов.

Повышение уровня и качества жизни населения Криворожского сельского поселения являются приоритетными социально-экономическими задачами развития  сельского поселения,  формирование  современной  сельской инфраструктуры  и благоустройство  мест  общего  пользования  территории  поселения -  важная социальная задача. В данной сфере можно выделить следующие проблемы.

Общая площадь Криворожского сельского поселения составляет 42716,0 га.  Содержание  и  благоустройство территории   сельского поселения осуществляется   собственниками   и   пользователями земельных   участков  в  соответствии   с   установленными   требованиями.

Ежегодные   мероприятия   по   благоустройству   территории  сельского поселения, осуществляемые   за   счет   финансовых   средств   бюджета   муниципального образования, недостаточны    и не решают накопившихся проблем в данной сфере.

На территории сельского поселения имеется ряд земельных участков, не закрепленных за юридическим или физическим лицом (пустыри, и т.п.).

В   сельском поселении   имеются   жилые дома, признанные непригодными для проживания, подлежат сносу, мусор от   разборки  –  вывозу.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству в МО «Криворожское сельское поселение», недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

- Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

На территории Криворожского сельского поселения находится 20 гражданских кладбищ. Места захоронения требуют постоянного ухода. Для поддержания кладбищ в нормальном состоянии необходимо организовывать подвоз песка, устанавливать ограждения. Отсутствие  контейнеров  для  мусора  приводит  к несанкционированным  свалкам  возле  кладбищ.  Отсутствие техники у администрации Криворожского сельского поселения сельского поселения и нерегулярный вывоз мусора приводит к тому, что на территории кладбищ скапливается мусор.

Проблема слабой освещенности улиц  населенных пунктов особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных  происшествий,  несчастных  случаев,  связанных  с отсутствием должного освещения на улицах села.

Прогноз   развития   указанных   направлений   в   данной   сфере   в   целях решения основных проблем.

Проблема содержания территорий поселения, объектов озеленения и  благоустройства  в   поселения  требует  планирования  в  среднесрочной  перспективе, системного подхода, решения организационных задач и может  быть решена только за счет бюджетного финансирования.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений,  устранения  аварийных  ситуаций,  придания  зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по  сносу,  омоложению  зеленых  насаждений  на  территории  населенных пунктов поселения.

Для   развития сохранения  ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и  экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства   их   территорий,  уход   и   санитарное   содержание   зеленых насаждений, так  как культура похорон является частью общей культуры общества.

Надежная  система  уличного  освещения  способствует  улучшению ориентации  и  безопасности  движения  на  дорогах, благоприятно  влияет  на  формирование  образа  села,  повышает  эстетические свойства  сельского  пейзажа,  позволяет  расширить  временные  границы  для отдыха населения и получения услуг.

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

обеспечение   надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и уличного освещения в поселении;

повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Криворожского сельского поселения.

Программа развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Криворожское сельское поселение на 2014-2020 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

- Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

- Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

- Снижение потребления энергетических ресурсов.

- Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

-      Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Срок реализации программы 2014-2020 годы, реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.

Показателями эффективности реализации муниципальной программы является:

- снижение нерациональных затрат при предоставлении коммунальных услуг;

- обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Цели муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067.

Муниципальная  программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением Собрания депутатов Криворожского сельского поселения от  29.03.2013 № 34 «Об   утверждении  Правил благоустройства и санитарного содержания территории  муниципального  образования «Криворожское сельское поселение».

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 
к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программы.

Основной  целью  муниципальной   программы   является  повышение комфортности условий проживания в сельском поселении.

Для достижения цели будут решаться задачи:

- по организации благоустройства и озеленения территории поселения;

-по  содержанию  мест  захоронения   на территории поселения;

- по организации уличного освещения в поселении.

Социально-экономическая  эффективность  муниципальной  программы обеспечивается  концентрацией  финансовых  и  материальных  ресурсов  для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения поселения.

Срок реализации программы 2014-2020 годы, реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Мероприятия  муниципальной  программы  направлены  на  организацию работ и услуг по благоустройству  территории сельского поселения, улучшению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Комплекс программных мероприятий представлен в таблице 2 муниципальной программы.

Таблица № 2 – Общая характеристика мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

| Решаемая задача | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |
|  | мероприятия по поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |
|  | мероприятия по технической эксплуатации газораспределительной сети |
|  | мероприятия по бактериологическому исследованию питьевой воды |
| Благоустройство | мероприятия по уличному освещения |
|  | мероприятия по озеленению; |
|  | мероприятия по содержанию мест захоронения; |
|  | мероприятия по прочему благоустройству |
|  | другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
| Межевание земельных участков | мероприятия по землеустройству и землепользованию |
| Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения | защита от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС |

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения приведены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

- Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности  Криворожского сельского поселения) включен в муниципальную программу согласно приложению № 6 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из  областного бюджета, бюджета Миллеровского района и бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района.

Расходы областного бюджета областного бюджета, бюджета Миллеровского района и бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного  бюджета Криворожского сельского поселения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств бюджета Криворожского сельского поселения осуществляется в объемах определенных решением Собрания депутатов Криворожского сельского поселения о бюджете Криворожского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств  областного  и местных бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  областного бюджетов и бюджета Криворожского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы утверждается Постановлением Администрации Криворожского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Собранием депутатов Криворожского сельского поселения  муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района, сектора экономики и финансов Криворожского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Раздел 7. Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы Криворожского сельского поселения

«Мероприятия в области коммунального хозяйства»

| Наименование подпрограммы | – | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Криворожское сельское поселение»; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Криворожского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения; Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 712,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 498,0 тыс. рублей; 2015 год – 70,9 тыс. рублей; 2016 год – 28,7 тыс. рублей; 2017 год – 28,7 тыс. рублей; 2018 год – 28,7 тыс. рублей; 2019 год – 28,7 тыс. рублей; 2020 год – 28,7 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс.рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского района – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения – 712,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 498,0 тыс. рублей; 2015 год – 70,9 тыс. рублей; 2016 год – 28,7 тыс. рублей; 2017 год – 28,7 тыс. рублей; 2018 год – 28,7 тыс. рублей; 2019 год – 28,7 тыс. рублей; 2020 год – 28,7 тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |

Раздел 7.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства»

Деятельность организаций, предоставляющих коммунальные услуги, характеризуется низким качеством, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Инфраструктура водоснабжения в Криворожском сельском поселении на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени.

Загрязнения водных объектов при отсутствии работы водоочистных сооружений,  ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды, что создает серьезную опасность для здоровья населения.

В состав Криворожского сельского поселения входят тринадцать населенных пунктов, централизованным водоснабжением обеспечено население в 2500 человек. На балансе Криворожского сельского поселения состоит 30,8 км. Водопроводных сетей.  На сегодняшний день деятельность коммунального комплекса  Криворожского сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг. Высокая степень физического износа водопроводных сетей и оборудования приводит к частым авариям. Водопроводные сети требуют капитального ремонта, а выходящее из строя оборудование – замены. Кроме того, изношенность сетей отрицательно сказывается на качестве и составе питьевой воды. Все эти показатели обуславливают необходимость снижения уровня износа объектов коммунального хозяйства и систематического проведения бактериологического исследования питьевой воды.

Электроснабжение потребителей Криворожского  сельского поселения осуществляет ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». В 2013 году  проводятся мероприятия по газификации населенных пунктов в сл.Криворожье и в сл.Позднеевка. В 2015-2016 годах планируется разработка проектно-сметной документации на строительство разводящих сетей газопровода в х. Каменка, х. Екатериновка, х.Калиновка и х.Тарадинка.  Источником газоснабжения является согласно технических условий Миллеровомежрайгаз (филиал ОАО «Ростовоблгаз»). Остальные населенные пункты остаются на обеспечении сжиженным газом.

Потребители отапливаются посредством печного отопления.

На сегодняшний день состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования.

В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрения новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунального комплекса становится обеспечение минимально необходимой устойчивости. Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ и модернизации оборудования состоит в том, что тарифы на коммунальные ресурсы являются экономически обоснованными отчасти формально. Амортизационные отчисления занижены из-за отсутствия реальной оценки имущества, в тарифах не в полном объеме учитываются затраты на эксплуатацию значительного числа объектов. Отсутствие обоснованной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения не позволяет рассчитывать на инвестиционную составляющую. Но главный фактор, не позволяющий установить действительно экономически обоснованные тарифы, - низкий уровень доходов населения.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения  денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе поселения и опирающихся на бюджетное финансирование.

Раздел 7.3. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства»

Основной целью подпрограммы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Криворожского сельского поселения.

Для достижения основной цели подпрограммы будут решаться задачи:

- снижение нерациональных затрат при предоставлении коммунальных услуг;

- обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

- Раздел 7.4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий по улучшению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Раздел 7.5. Информация
 по ресурсному обеспечению подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства»

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, бюджета Криворожского сельского поселения. В рамках реализации подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства»» муниципальной программы  предоставляются субсидии из областного бюджета бюджету Криворожского сельского поселения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание водопроводных сетей, локальных водопроводов.

Раздел 8. Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы Криворожского сельского поселения

«Благоустройство»

| Наименование подпрограммы | – | «Благоустройство» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Криворожское сельское поселение»; создание комфортных условий проживания и отдыха населения; |
| Задачи подпрограммы | – | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения; Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству; процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 1381,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 574,0 тыс. рублей; 2015 год – 603,7 тыс. рублей; 2016 год – 40,7 тыс. рублей; 2017 год – 40,7 тыс. рублей; 2018 год – 40,7 тыс. рублей; 2019 год – 40,7 тыс. рублей; 2020 год – 40,7 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения – 1381,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 574,0 тыс. рублей; 2015 год – 603,7 тыс. рублей; 2016 год – 40,7 тыс. рублей; 2017 год – 40,7 тыс. рублей; 2018 год – 40,7 тыс. рублей; 2019 год – 40,7 тыс. рублей; 2020 год – 40,7 тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Криворожское сельское поселение». Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Криворожское сельское поселение» |

Раздел 8.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Благоустройство»

Повышение уровня и качества жизни населения Криворожского сельского поселения являются приоритетными социально-экономическими задачами развития  сельского поселения,  формирование  современной  сельской инфраструктуры  и благоустройство  мест  общего  пользования  территории  поселения -  важная социальная задача. В данной сфере можно выделить следующие проблемы.

Общая площадь Криворожского сельского поселения составляет 23211 га.  Содержание  и  благоустройство территории   сельского поселения осуществляется   собственниками   и   пользователями земельных   участков  в  соответствии   с   установленными   требованиями.

Ежегодные   мероприятия   по   благоустройству   территории  сельского поселения, осуществляемые   за   счет   финансовых   средств   бюджета   муниципального образования, недостаточны    и не решают накопившихся проблем в данной сфере.

На территории сельского поселения имеется ряд земельных участков, не закрепленных за юридическим или физическим лицом (пустыри, и т.п.).

В   сельском поселении   имеются   жилые дома, признанные непригодными для проживания, подлежат сносу, мусор от   разборки  –  вывозу.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству в МО «Криворожское сельское поселение», недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

- Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

На территории Криворожского сельского поселения находится 13 гражданских кладбищ. Места захоронения требуют постоянного ухода. Для поддержания кладбищ в нормальном состоянии необходимо организовывать подвоз песка, устанавливать ограждения. Отсутствие  контейнеров  для  мусора  приводит  к несанкционированным  свалкам  возле  кладбищ.  Отсутствие техники у администрации Криворожского сельского поселения сельского поселения и нерегулярный вывоз мусора приводит к тому, что на территории кладбищ скапливается мусор.

Проблема слабой освещенности улиц  населенных пунктов особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных  происшествий,  несчастных  случаев,  связанных  с отсутствием должного освещения на улицах села.

Прогноз   развития   указанных   направлений   в   данной   сфере   в   целях решения основных проблем.

Проблема содержания территорий поселения, объектов озеленения и  благоустройства  в   поселения  требует  планирования  в  среднесрочной  перспективе, системного подхода, решения организационных задач и может  быть решена только за счет бюджетного финансирования.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений,  устранения  аварийных  ситуаций,  придания  зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по  сносу,  омоложению  зеленых  насаждений  на  территории  населенных пунктов поселения.

Для   развития сохранения  ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и  экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства   их   территорий,  уход   и   санитарное   содержание   зеленых насаждений, так  как культура похорон является частью общей культуры общества.

Надежная  система  уличного  освещения  способствует  улучшению ориентации  и  безопасности  движения  на  дорогах, благоприятно  влияет  на  формирование  образа  села,  повышает  эстетические свойства  сельского  пейзажа,  позволяет  расширить  временные  границы  для отдыха населения и получения услуг.

В   результате   реализации   подпрограммы   планируется

обеспечить   надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и уличного освещения в поселении.

Раздел 8.3. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство»

Основной целью подпрограммы является повышение комфортности условий проживания в сельском поселении.

Для достижения цели будут решаться задачи:

- по организации благоустройства и озеленения территории поселения;

-по  содержанию  мест  захоронения   на территории поселения;

- по организации уличного освещения в поселении.

- Раздел 8.4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий по благоустройству территории Криворожского сельского поселения.

Раздел 8.5. Информация
 по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство»

Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения. в том числе:

2014 год – 574,0 тыс. рублей;

2015 год – 603,7  тыс. рублей;

2016 год – 40,7  тыс. рублей;

2017 год – 40,7 тыс. рублей;

2018 год – 40,7 тыс. рублей;

2019 год – 40,7 тыс. рублей;

2020 год – 40,7 тыс. рублей;

Общий объем финансирования составляет 1381,2 тыс.рублей

.

Раздел 9. Подпрограмма «Межевание земельных участков» муниципальной программы

Раздел 9.1. Паспорт подпрограммы «Межевание земельных участков» муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы Криворожского сельского поселения

«Межевание земельных участков»

| Наименование подпрограммы | – | «Межевание земельных участков» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | Межевание земельных участков |
| Задачи подпрограммы | – | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | процент мероприятий по землеустройству и землепользованию |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников - не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Межевание земельных участков |

Раздел 9.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Межевание земельных участков»

Повышение уровня и качества жизни населения Криворожского сельского поселения являются приоритетными социально-экономическими задачами развития  сельского поселения,  формирование  современной  сельской инфраструктуры  и благоустройство  мест  общего  пользования  территории  поселения -  важная социальная задача. В данной сфере можно выделить следующие проблемы.

Общая площадь Криворожского сельского поселения составляет 23211 га.  Содержание  и  благоустройство территории   сельского поселения осуществляется   собственниками   и   пользователями земельных   участков  в  соответствии   с   установленными   требованиями.

Ежегодные   мероприятия   по   благоустройству   территории  сельского поселения, осуществляемые   за   счет   финансовых   средств   бюджета   муниципального образования, недостаточны    и не решают накопившихся проблем в данной сфере.

На территории сельского поселения имеется ряд земельных участков, не закрепленных за юридическим или физическим лицом (пустыри, и т.п.).

В   сельском поселении   имеются   жилые дома, признанные непригодными для проживания, подлежат сносу, мусор от   разборки  –  вывозу.

Прогноз   развития   указанных   направлений   в   данной   сфере   в   целях решения основных проблем.

В   результате   реализации   подпрограммы   планируется обеспечить   надлежащее   содержание  территорий поселения,  земельных участков.

Раздел 9.3. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Межевание земельных участков»

Основной целью подпрограммы является  повышение комфортности условий проживания в сельском поселении.

Для достижения цели будут решаться задачи:

- по организации мероприятий по землеустройству и землепользованию в поселении.

- Раздел 9.4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Межевание земельных участков» муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию в Криворожском сельском поселении.

Раздел 9.5. Информация
 по ресурсному обеспечению подпрограммы «Межевание земельных участков»

Финансирование мероприятий подпрограммы «Межевание земельных участков» муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения. в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0  тыс. рублей;

2016 год – 0,0  тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

Раздел 10. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения»

Раздел 10.1.ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | _ | Администрация Криворожского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | _ | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Криворожского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| Задачи подпрограммы | – | повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Криворожского сельского поселения, принятых в муниципальную собственность |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы. этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников составит – 702,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 650,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 650,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Миллеровского района – 19,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 19,7 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Криворожского сельского поселения – 32,3 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 32,3 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0тыс. рублей; в 2016 году – 0,0тыс. рублей; в 2017 году – 0,0тыс. рублей; в 2018 году – 0,0тыс. рублей; в 2019 году – 0,0тыс. рублей; в 2020 году – 0,0тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод |

Раздел 10.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения»

По состоянию на 01.01.2013 года на территории Криворожского сельского поселения  расположено 1 гидротехническое сооружение, находящееся в муниципальной собственности и расположенное на водохранилище емкостью более 100 тыс. куб. м, требует проведения ремонтных работ. Существующая ситуация с уровнем безопасности гидротехнических сооружений чревата возникновением чрезвычайных ситуаций со значительным материальным ущербом.

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений сформированы по результатам обследования аварийных потенциально опасных ГТС, находящихся в муниципальной собственности или бесхозяйных, которое осуществлялось в 2008 – 2009 годах межведомственной рабочей группой во исполнение решения коллегии Администрации Ростовской области от 08.09.2008 № 51.

Выбор объектов осуществлен с учетом технического состояния сооружений, их влияния на паводковую ситуацию, величины предполагаемого ущерба в случае невыполнения мероприятия.

Раздел 10.3. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения»

Одними из основных приоритетов социально-экономического развития Криворожского сельского поселения в сфере водных отношений на период до 2020 года являются повышение качества жизни проживающего в Криворожском сельском поселении населения и устойчивое экономическое развитие посредством улучшения состояния водохозяйственного комплекса.

Целью реализации настоящей подпрограммы является устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Для достижения цели предусматривается решение следующей основной задачи – повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений  путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Решение задачи «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

принятие бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность.

Показателями решения данной задачи являются:

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;

количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам ее реализации представлены в приложении № 1.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения;

обеспечение эффективного и рационального использования водных ресурсов на основе:

повышение безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений;

повышение защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от  негативного воздействия вод.

Настоящая подпрограмма будет реализована в 2014 – 2020 годах. В реализации подпрограммы не предусматривается выделение этапов.

Раздел 10.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения»

Для достижения цели настоящей подпрограммы необходима реализация  основных мероприятий:

Основное мероприятие 4.1. «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС».

Важной задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.  Для решения проблемы приведения аварийных гидротехнических сооружений к безопасному состоянию в рамках подпрограммы предусмотрена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 1 гидротехнического сооружения, находящегося в муниципальной собственности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 4.

Раздел 10.5. Информация
 по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения»

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Миллеровского района и бюджета Криворожского сельского поселения, в том числе:

2014 год – 702,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0  тыс. рублей;

2016 год – 0,0  тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

- к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  |
| Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области |  | процентов | 85,3 | 85,4 | 85,3 | 85,2 | 85,1 | 85,2 | 85,3 | 85,4 |  | 85,5 |  |  |
| 1.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | процентов | 49,8 | 49,7 | 49,9 | 50,1 | 52,0 | 50,1 | 49,9 | 49,5 |  | 49,0 |  |  |
| 1.3 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Криворожского сельского поселения |  | процентов | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |  | 47,4 |  |  |
| 1.4 | уровень газификации Криворожского сельского поселения |  | процентов | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | уровень обеспеченности элементами благоустройства |  | процентов | 3 | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |  | 4,0 |  |  |
| Подпрограмма «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень отмежеванных земельных участков |  | процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |
| «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 4.2. | Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность |  | единиц | - | - | - | - | – | – | – | – |  | – |  |  |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения | Администрация Криворожского сельского поселения |
| Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, в общей численности населения области | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | Администрация Криворожского сельского поселения |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | годовая форма статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Криворожского сельского поселения |
| 3. | доля эл. энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентах | годовая форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", Приказ Росстата от 31.01.2013 N 41 | Администрация Криворожского сельского поселения |
| 4 | Общая площадь земель, зеленых насаждений, протяженность рек, площадь полигонов ТБО |  | годовая форма статистического наблюдения № № 2-КХ "Сведения о благоустройстве сельских населенных пунктов", Приказ Федеральной службы государственной статистики от 01.10.2012 № 510 | Администрация Криворожского сельского поселения |
| 5. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Криворожского сельского поселения | процентов | № 1-КХ (регион) "Сведения о благоустройстве муниципального образования" | Администрация Криворожского сельского поселения |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | Э=100-ΣЦк/ΣЦт*100% | Э - экономия бюджетных средств за год; ΣЦк - сумма стоимости контрактов по торгам за год; ΣЦт - сумма начальной максимальной цены торгов за год |
| 2. | Показатель 4.1. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | Кгтс = Σ ГТСi | Кгтс – количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; ГТСi – гидротехническое сооружение, приведенное в безопасное состояние в отчетном году |
| 3. | Показатель 4.2. Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории области, принятых в муниципальную собственность | единиц | КГТСмун = Σ ГТСi | КГТСмун – количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории области, принятых в муниципальную собственность; ГТСi – бесхозяйное гидротехническое сооружение, принятое в муниципальную собственность в отчетном году |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Криворожского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Администрация Криворожского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Криворожского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4: бактериологическое исследование питьевой воды | Администрация Криворожского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | улучшение санитарной обстановки. |  |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Криворожского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Криворожского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Криворожского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | надлежащее содержание кладбищ |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство | Администрация Криворожского сельского поселения» | 2014 |  | 2020 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения |  |  |
| 3.Подпрограмма «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Криворожского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков |  |  |
| 4. «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1: Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Администрация Криворожского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, составит 1 ед. | увеличение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на ГТС; рост ущерба, причиненного негативным воздействием вод |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

Расходы

на реализацию муниципальной программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | всего в том числе: | 951 | - | - | - | 1774,0 | 674,6 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения всего | 951 | - | - | - | 1774,0 | 674,6 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего, в том числе: | 951 |  |  |  | 498,0 | 270,9 | 70,9 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения всего | 951 | - | - | - | 498,0 | 270,9 | 70,9 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| Основное мероприятие 1.1: | повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения всего | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2: | поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 498,0 | 270,9 | 70,9 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 498,0 | 270,9 | 70,9 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| Основное мероприятие 1.3: | техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4: | бактериологическое исследование питьевой воды | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 574,0 | 603,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 574,0 | 603,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| Основное мероприятие 2.1: | уличное освещение | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 524,0 | 553,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 524,0 | 553,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Основное мероприятие 2.2: озеленение | озеленение | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3: | содержание мест захоронения | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2.4: | прочее благоустройство | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Межевание земельных участков» | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения всего | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Межевание земельных участков | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения» | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | всего, в том числе: | 951 | - | - | - | 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Криворожского сельского поселения | 951 | - | - | - | 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Расходы

областного бюджета,  бюджета Миллеровского района и бюджета Криворожского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Криворожского сельского поселения» | всего | 1774,0 | 674,6 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
|  |  | областной бюджет | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения | 1104,3 | 674,6 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего | 498,0 | 270,9 | 70,9 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения | 498,0 | 270,9 | 70,9 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 574,0 | 603,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения | 574,0 | 603,7 | 320,7 | 320,7 | 320,7 | 320,7 | 320,7 |
| Подпрограмма 3 | «Межевание земельных участков» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие водохозяйственного комплекса Криворожского сельского поселения» | всего | 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Криворожского сельского поселения | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |